**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว**

 **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางที่ 1 การก่อสร้าง ปรังปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนน ทางเชื่อมสายหลัก | ถนน กว้างและยาว ตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 500,000 | หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะพร้าว | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ลาดยาง และลูกรังภายในหมู่บ้าน | ถนน ปรับปรุงตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 400,000 | หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะพร้าว | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.หน้าโรงพักสายตรวจ ตำบลทุ่งมะพร้าว | คูระบายน้ำตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 350,000 | หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะพร้าว | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ลาดยาง และลูกรังภายในหมู่บ้าน | ถนน ปรับปรุงตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 400,000 | หมู่ที่ 2 บ้านคลองเจริญ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางที่ 1 การก่อสร้าง ปรังปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ พร้อมป้ายโครงการ | ห้องน้ำสาธารณะ ตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 200,000 | หมู่ที่ 2 บ้านคลองเจริญ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวU พร้อมฝาปิดพร้อมป้ายโครงการ | คูระบายน้ำ ตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 280,000 | หมู่ที่ 3บ้านฝ่ายท่า | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนทางเชื่อมถนนสายหลักพร้อมป้ายโครงการ | ถนน ตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 500,000 | หมู่ที่ 3บ้านฝ่ายท่า | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำทางขึ้นเขาไข่นุ้ย | ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 50,000 | หมู่ที่ 3บ้านฝ่ายท่า | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ลาดยาง และลูกรังภายในหมู่บ้าน | ถนน ปรับปรุงตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 400,000 | หมู่ที่ 3บ้านฝ่ายท่า | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางที่ 1 การก่อสร้าง ปรังปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ลาดยาง และลูกรังภายในหมู่บ้าน | ถนน ปรับปรุงตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 400,000 | หมู่ที่ 4บ้านนาใน | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นหน้าฝายเก็บน้ำประปา | เขื่อนกั้นขนาดความสูง 1 เมตรพร้อมระบบเชื่อมต่อท่อน้ำ ตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 50,000 | หมู่ที่ 4 บ้านนาใน | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการล้างท่อลอดข้ามถนน (ทางขึ้นฟาร์มไก่) | ล้างท่อลอดข้ามถนน | 50,000 | หมู่ที่ 4 บ้านนาใน | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | โครงการขุดลอกคลอง | ขุดลอกคลอง | 400,000 | หมู่ที่ 5 บ้านเขากล้วย | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ลาดยาง และลูกรังภายในหมู่บ้าน | ถนน ปรับปรุงตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 400,000 | หมู่ที่ 5 บ้านเขากล้วย | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางที่ 1 การก่อสร้าง ปรังปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15. | โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยตาน้าว | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 450,000 | หมู่ที่ 5 บ้านเขากล้วย | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ลาดยาง และลูกรังภายในหมู่บ้าน | ถนน ปรับปรุงตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 400,000 | หมู่ที่ 6 บ้านอินทนิน | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายบางคอก | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 200,000 | หมู่ที่ 6 บ้านอินทนิน | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางและคอสะพานสายอินทนิน-สร้างตนเอง | ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางและคอสะพาน | 150,000 | หมู่ที่ 6 บ้านอินทนิน | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ลาดยาง และลูกรังภายในหมู่บ้าน | ถนน ปรับปรุงตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 400,000 | หมู่ที่ 7 บ้านขนิม | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางที่ 1 การก่อสร้าง ปรังปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 20. | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำถนนนเพชรเกษมบ้านป้าฮั้ว-บ้านผู้ใหญ่ | ขุดลอกคูระบายน้ำ | 200,000 | หมู่ที่ 7 บ้านขนิม | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำซอยน้ำตกขนิม | ขุดลอกคูระบายน้ำ | 200,000 | หมู่ที่ 7 บ้านขนิม | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนบ้านขนิม | ก่อสร้างทางเชื่อมถนนตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 300,000 | หมู่ที่ 7 บ้านขนิม | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ลาดยาง และลูกรังภายในหมู่บ้าน | ถนน ปรับปรุงตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 400,000 | หมู่ที่ 8 บ้านิคมพัฒนา | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ลาดยาง และลูกรังภายในหมู่บ้าน | ถนน ปรับปรุงตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 400,000 | หมู่ที่ 9 บ้านสร้างตนเอง | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ลาดยาง และลูกรังภายในหมู่บ้าน | ถนน ปรับปรุงตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 400,000 | หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางที่ 1 การก่อสร้าง ปรังปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 26. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ลาดยาง และลูกรังภายในหมู่บ้าน | ถนน ปรับปรุงตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 400,000 | หมู่ที่ 11บ้านนิคมสามัคคี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ 4 แยกนิคม | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ | 100,000 | หมู่ที่ 11บ้านนิคมสามัคคี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (หน้าบ้านผู้ใหญ่) | ก่อสร้างท่อระบายน้ำตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 300,000 | หมู่ที่ 11บ้านนิคมสามัคคี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางที่ 2 การขยายเขตไฟฟ้า โทรศัพท์ และเสียงตามสาย

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | 200,000 | หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะพร้าว | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าริมทางบ้านทับจาก | ขยายเขตไฟฟ้า | 100,000 | หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะพร้าว | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | 200,000 | หมู่ที่ 2บ้านคลองเจริญ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าริมทางบ้านเกาะนก ซอย 1-6 | ขยายเขตไฟฟ้า | 200,000 | หมู่ที่ 2บ้านคลองเจริญ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าริมทางบ้านห้วยไม้ไผ่ ซอย 1-5 | ขยายเขตไฟฟ้า | 150,000 | หมู่ที่ 2บ้านคลองเจริญ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าริมทางบ้านคลองเจริญ ซอย 1-4 | ขยายเขตไฟฟ้า | 100,000 | หมู่ที่ 2บ้านคลองเจริญ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางที่ 2 การขยายเขตไฟฟ้า โทรศัพท์ และเสียงตามสาย

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | 200,000 | หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | 200,000 | หมู่ที่ 4 บ้านนาใน | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | 200,000 | หมู่ที่ 5บ้านเขากล้วย | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าริมทางภายในหมู่บ้าน | ขยายเขตไฟฟ้า |  200,000 | หมู่ที่ 5บ้านเขากล้วย | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | 200,000 | หมู่ที่ 6บ้านอินทนิน | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | 200,000 | หมู่ที่ 7บ้านขนิม | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางที่ 2 การขยายเขตไฟฟ้า โทรศัพท์ และเสียงตามสาย

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13. | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | 200,000 | หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าริมทางภายในหมู่บ้าน | ขยายเขตไฟฟ้า |  150,000 | หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | 200,000 | หมู่ที่ 9บ้านสร้างตนเอง | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าริมทางภายในหมู่บ้าน | ขยายเขตไฟฟ้า |  200,000 | หมู่ที่ 9บ้านสร้างตนเอง | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | 200,000 | หมู่ที่ 10บ้านควนแรด | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าริมทางภายในหมู่บ้าน | ขยายเขตไฟฟ้า |  100,000 | หมู่ที่ 10บ้านควนแรด | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางที่ 2 การขยายเขตไฟฟ้า โทรศัพท์ และเสียงตามสาย

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 19 | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | 200,000 | หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | 250,000 | หมู่ที่ 7 บ้านขนิม | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

แนวทางที่ 1 การพัฒนารายได้ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ  | ฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน | 100,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล หมู่ที่ 2,3,4 และหมู่ที่ 7 | ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล | 50,000 | หมู่ที่ 2,3,4 และหมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

**3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

แนวทางที่ 1 จัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาก่อนวัยเรียนด้านต่าง ๆ | เตรียมความพร้อมของเด็กเล็กในด้านต่าง ๆ | 100,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | การส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | สนับสนุนอาหารเสริมนมของเด็กก่อนวัยเรียน | สนับสนุนอาหารเสริมนมของเด็กก่อนวัยเรียน | 100,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | สนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กก่อนวัยเรียน | สนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กก่อนวัยเรียน | 163,800 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

**3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | สนับสนุนด้านการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบ | สนับสนุนด้านการศึกษาของโรงเรียนในการทำกิจกรรมด้านต่าง ๆ | 400,000 | โรงเรียนจำนวน 7 แห่ง | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการทัศนศึกษาดูงาน | ศึกษาดูงานด้านการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล อบต. | 200,000 | โรงเรียนอนุบาล อบต. | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอุดหนุนเข้าค่ายวิชาการของเด็กนักเรียน | เข้าค่ายวิชาการในด้านต่าง ๆ ของเด็กนักเรียน | 100,000 | โรงเรียนอนุบาล อบต. | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล | อาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลของโรงเรียนอนุบาล อบต. | 793,000 | โรงเรียนอนุบาล อบต. | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการอาหารเสริมนมสำหรับเด็กอนุบาล | อาหารเสริมนมสำหรับเด็กอนุบาลของโรงเรียนอนุบาล อบต. | 555,100 | โรงเรียนอนุบาล อบต. | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียนประถมศึกษา | อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนประถม  | 2,061,800 | โรงเรียนประถมสพฐ. | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2218 |  |

**3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | โครงการอาหารเสริมนมสำหรับเด็กโรงเรียนประถมศึกษา | อาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนประถม  | 1,443,260 | โรงเรียนประถมสพฐ. | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | สนับสนุนการละเล่นของเด็กนักเรียนด้านต่าง ๆ | 100,000 | โรงเรียนประถมสพฐ. | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

**3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดส่งนักกีฬาหรือกีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน | ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกายด้วยการแข่งขันกีฬา | 100,000 | ในจังหวัดพังงา | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการกีฬาต้านยาเสพติด(อบต.ทุ่งมะพร้าวคัพ) | จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกาย | 160,000 | หมู่ที่ 1 | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการพัฒนาศักยภาพการกีฬา (อุดหนุนศูนย์กีฬาหมู่บ้าน) | ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกายด้วยการแข่งขันกีฬา | 110,000 | หมู่ที่ 1-11 | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอุดหนุนโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี | ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายด้วยการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ | 100,000 | หมู่ที่ 7 | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ | ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกาย | 100,000 | หมู่ที่1-11 | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |

**3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมทางศาสนา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นในตำบลทุ่งมะพร้าว | ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 30,000 | หมู่ที่ 1-11 | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการถือศีลเดือนรอมฎอน | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น | 30,000 | หมู่ที่2,3และ9 | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น | 70,000 | ทั้งตำบล7 แห่ง | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น | 30,000 | หมู่ที่1-11 | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

**4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

แนวทางที่ 1 รณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 | หมู่ที่1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันไข้หวัดในสัตว์ปีกของตำบลทุ่งมะพร้าว | ป้องกันไข้หวัดนกในสัตว์ปีก | 50,000 | หมู่ที่1-11 | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกและไข้มาเลเรีย | ป้องกันโรคและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย | 50,000 | หมู่ที่1-11 | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

**4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการสาธารณสุขมูลฐาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล | ส่งเสริมการทำกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 100,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน | ส่งเสริมและพัฒนางานด้านสาธารณสุข | 110,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

**5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ**

แนวทางที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน | 1,200,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขยายเขตจ่ายน้ำระบบประปาบ้านคลองเจริญ ซอย 2,3 และ 4 | ขยายเขตจ่ายน้ำระบบประปา | 200,000 | หมู่ที่ 2 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการขยายเขตจ่ายน้ำระบบประปาพร้อมหอถังสูง | ติดตั้งระบบประปาไว้บริการนักท่องเที่ยวในการบริโภคและอุปโภค | 300,000 | หมู่ที่ 3 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

แนวทางที่ 1 การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี | ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี | 20,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ทุนการศึกษาเด็กยากจน | สงเคราะห์เด็กยากจน | 35,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ | ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ | 30,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ | ดูแลผู้สูงอายุในตำบล | 48,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

แนวทางที่ 2 รณรงค์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ | ตรวจสอบหาสารเสพติด | 30,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรม เยาวชนต้านยาเสพติด | อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับการยาเสพ | 60,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

แนวทางที่ 3 แนวทางบริการชุมชนและสังคม

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการประชาธิปไตยชุมชน (จัดทำแผนพัฒนาสามปี) | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการจัดทำแผนให้ประชาชน | 30,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ | การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ | 200,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ส่งเสริมการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ | การทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ | 50,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | 50,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | สนับสนุนการทำกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครองครัว | กิจกรรมของศูนย์พัฒนาครองครัว | 30,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งมะพร้าว | ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งมะพร้าว | 50,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| 7 | โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดพังงา | กิจกรรมด้านสังคม | 5,000 | จังหวัดพังงา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |

**7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

แนวทางที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สังคมน่าอยู่

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะในตำบล | ก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะในตำบล | 500,000 | หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

32

**7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

แนวทางที่ 2 รณรงค์ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการอุดหนุนอำเภอท้ายเหมืองจัดงานปล่อยเตาทะเล | ส่งเสริมและอนุรักษ์เตาทะเล | 50,000 | ชายทะเลอำเภอท้ายเหมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอุดหนุนจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลโดยการวางเรือรบที่ปลดประจำการ | อนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ | 20,000 | เกาะพระทองอำเภอคุระบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

33

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร**

8.1 เสริมศักยภาพของพนักงานผู้บริหาร และสมาชิกสภา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการเข้ารับการอบรมของพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก และผู้นำชุมชน | ส่งเข้าอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงาน | 300,000 | ในประเทศ | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถประจำสำนักงาน) | จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงาน | 1,000,000 | อบต. | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ต่าง ๆของส่วนโยธา | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ | 400,000 | อบต. | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ต่าง ๆของสำนักปลัด | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ | 100,000 | อบต. | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ต่าง ๆของส่วนการศึกษา | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ | 400,000 | อบต. | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

34

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร**

8.1 เสริมศักยภาพของพนักงานผู้บริหาร และสมาชิกสภา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ต่าง ๆของส่วนการคลัง | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ | 100,000 | อบต. | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี | เพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานของ ข้าราชการ ลูกจ้าง และสมาชิก | 33,000 | สถาบันการศึกษาของรัฐ | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท | เพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานของ ข้าราชการ ลูกจ้าง และสมาชิก | 60,000 | สถาบันการศึกษาของรัฐ | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะสำหรับโรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าว(รถยนต์รับ-ส่งนักเรียน) | จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะสำหรับโรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าว | 1,800,000 | อบต. | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

35

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร**

8.2 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร**

8.3 การบริหารงานและจัดการองค์กร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2555** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

36

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556