**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว**

 **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางที่ 1 การก่อสร้าง ปรังปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำหลังโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร และยาว 11.60 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก | 14, 600 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สูง 1.50 เมตร ยาว 114 เมตร ตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต. ทุ่งมะพร้าว | 318,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวU พร้อมฝาปิดหน้าโรงเรียนวัดประชุมศึกษา | คูระบายน้ำ ตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 400,000 | หมู่ที่ 1บ้านทุ่งมะพร้าว | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ลาดยาง บ้านคลองเจริญ ซอย 2 | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร  | 400,000 | หมู่ที่ 2 บ้านคลองเจริญ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางที่ 1 การก่อสร้าง ปรังปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก สายบ้านห้วยไม้ไผ่ | กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 900,000 | หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไม้ไผ่ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคปซิล สายห้วยไม้ไผ่ | ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 1,500 ตร.ม. | 670,000 | หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไม้ไผ่ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวU พร้อมฝาปิดพร้อมป้ายโครงการ | คูระบายน้ำ ตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 488,840 | หมู่ที่ 3บ้านฝ่ายท่า | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประปาบ้านนาใน | กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร ตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 650,000 | หมู่ที่ 4บ้านนาใน | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการถนน คสล. ซอยพัฒนา 1 พร้อมคูระบายน้ำ | ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร ตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 208,000 | หมู่ที่ 4บ้านนาใน | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางที่ 1 การก่อสร้าง ปรังปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10. | โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมอาชีพบ้านเขากล้วย | ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 700,000 | หมู่ที่ 5บ้านเขากล้วย | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการก่อสร้างศาลาพิธีกรรมชาวไทยใหม่ บ้านขนิม | ก่อสร้างศาลาพิธีกรรมชาวไทยใหม่ ตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 400,000 | หมู่ที่ 7 บ้านขนิม | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ บ้านนิคมพัฒนา | ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 300,000 | หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพัฒนา 2 บ้านนิคมพัฒนา | ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร ตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 502,530 | หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ บ้านสร้างตนเอง | ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 400,000 | หมู่ที่ 9บ้านสร้างตนเอง | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางที่ 1 การก่อสร้าง ปรังปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15. | โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านนิคมสามัคคี | ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 227,000 | หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังคสล., แอสฟัลติก และลาดยาง | ปรับปรุง ซ่อมแซมตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 400,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางที่ 2 การขยายเขตไฟฟ้า โทรศัพท์ และเสียงตามสาย

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสายของหมู่บ้าน | ปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสายของหมู่บ้าน | 300,000 | หมู่ที่ 1-11 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | ขยายเขตไฟฟ้า ตามแบบของการไฟฟ้า |  600,000 | หมู่ที่ 1- 11 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | 300,000 | หมู่ที่ 1-11 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

แนวทางที่ 1 การพัฒนารายได้ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ  | ฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน | 55,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลทุ่งมะพร้าว | เป็นสถานที่ถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรให้กับประชาชน | 100,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์OTOP | ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีอาชีพและรายได้เสริม | 100,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร | สนับสนุนการทำอาชีพเกษตรด้านต่าง ๆในชุมชน | 100,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการเตรียมอบรมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน | จัดวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับประชาชนวัยแรงงาน จำนวน 100 คน | 200,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

แนวทางที่ 1 การพัฒนารายได้ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | โครงการอบรมเสริมทักษะฝีมือแรงงานและการพัฒนาฝีมือในอาชีพ | จัดวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เสริมทักษะและการพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนวัยแรงงาน จำนวน 100 คน | 200,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ,คนพิการ และกลุ่มสตรี | จัดวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย | 110,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบลทุ่งมะพร้าว | ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล | 100,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศ (อาเซียน) | จัดวิทยากรฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้กับประชาชน จำนวน 100 คน | 45,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวในตำบลทุ่งมะพร้าว | จัดวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร จำนวน 40 คน | 100,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

**3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

แนวทางที่ 1 จัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาก่อนวัยเรียนด้านต่าง ๆ | เตรียมความพร้อมของเด็กเล็กในด้านต่าง ๆ | 100,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | การส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | สนับสนุนอาหารเสริมนมของเด็กก่อนวัยเรียน | สนับสนุนอาหารเสริมนมของเด็กก่อนวัยเรียน | 105,840 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | สนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กก่อนวัยเรียน | สนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กก่อนวัยเรียน | 302,400 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

**3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | สนับสนุนด้านการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบ | สนับสนุนด้านการศึกษาของโรงเรียนในการทำกิจกรรมด้านต่าง ๆ | 100,000 | โรงเรียนจำนวน 7 แห่ง | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล | อาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลของโรงเรียนอนุบาล อบต. | 1,292,000 | โรงเรียนอนุบาล อบต. | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอาหารเสริมนมสำหรับเด็กอนุบาล | อาหารเสริมนมสำหรับเด็กอนุบาลของโรงเรียนอนุบาล อบต. | 620,000 | โรงเรียนอนุบาล อบต. | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียนประถมศึกษา | อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนประถม  | 3,040,000 | โรงเรียนประถมสพฐ. | ส่วนการศึกษา |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการอาหารเสริมนมสำหรับเด็กโรงเรียนประถมศึกษา | อาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนประถม  | 1,383,200 | โรงเรียนประถมสพฐ. | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | สนับสนุนการละเล่นของเด็กนักเรียนด้านต่าง ๆ | 100,000 | โรงเรียนประถมสพฐ. | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1718 |  |

**3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดส่งนักกีฬาหรือกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน | ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกายด้วยการแข่งขันกีฬา | 50,000 | ในจังหวัดพังงา | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการกีฬาต้านยาเสพติด(อบต.ทุ่งมะพร้าวคัพ) | จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกาย | 300,000 | หมู่ที่ 1 | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันตามโครงการ กีฬา-กรีฑาของนักเรียนโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา  | ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายด้วยการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ | 140,000 | หมู่ที่ 7โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ | ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกาย | 100,000 | หมู่ที่1-11 | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

**3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมทางศาสนา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นในตำบลทุ่งมะพร้าว | การเข้าค่ายเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมสำหรับเยาวชน | 72,000 | หมู่ที่ 1-11 | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการถือศีลเดือนรอมฎอนของมัสยิด  | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น | 78,000 | หมู่ที่2,3และ9 | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น | 90,000 | หมู่ที่ 1วัดประชุมศึกษา | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น | 81,000 | หมู่ที่1-11 | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการเทศกาลหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา | จัดกิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาร่วมกับประชาชน | 60,000 | หมู่ที่ 1วัดประชุมศึกษา | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

**3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมทางศาสนา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | จัดกิจกรรมลอยกระทงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น | 50,000 | หมู่ที่ 1-11 | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

**4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

แนวทางที่ 1 รณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 | หมู่ที่1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการป้องกันไข้หวัดในสัตว์ปีกของตำบลทุ่งมะพร้าว | ป้องกันไข้หวัดนกในสัตว์ปีก | 20,000 | หมู่ที่1-11 | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอุดหนุน รพสต.ตามโครงการควบคุมไข้เลือดออก | จัดกิจกรรมป้องกันโรคโดยพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย | 40,000 | หมู่ที่1-11 | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

**4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการสาธารณสุขมูลฐาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล | ส่งเสริมการทำกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 110,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) | ส่งเสริมและพัฒนางานด้านสาธารณสุขของ อสม.ในตำบลทุ่งมะพร้าว | 110,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | สนับสนุนมูลนิธิปู่อินทร์และการทำงานของ อพปร. | ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการบริการสาธารณสุขเบื้องต้นในตำบล | 100,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

**5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ**

แนวทางที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

แนวทางที่ 1 การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 66,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี | จัดกิจกรรมลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี | 20,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ทุนการศึกษาเด็กยากจน | สงเคราะห์เด็กยากจน | 160,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) | ดูแลผู้สูงอายุในตำบล | 30,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย | เป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย | 20,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

แนวทางที่ 2 รณรงค์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ | ตรวจสอบหาสารเสพติด | 10,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรม เยาวชนต้านยาเสพติด | อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับการยาเสพ | 25,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

แนวทางที่ 3 แนวทางบริการชุมชนและสังคม

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการประชาธิปไตยชุมชน (จัดทำแผนพัฒนาสามปี) | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการจัดทำแผนให้ประชาชน | 20,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ | การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ | 200,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ส่งเสริมการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ | การทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ | 40,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | จัดกิจกรมตั้งด่านตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาล | 60,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | สนับสนุนการทำกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครองครัว | กิจกรรมของศูนย์พัฒนาครองครัว | 35,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งมะพร้าว | ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งมะพร้าว | 35,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| 7. | โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดพังงา | กิจกรรมบริการด้านสังคม | 5,000 | จังหวัดพังงา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

แนวทางที่ 3 แนวทางบริการชุมชนและสังคม

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8. | โครงการฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | กิจกรรมการจัดทำฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน | 30,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

**7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

แนวทางที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สังคมน่าอยู่

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

**7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

แนวทางที่ 2 รณรงค์ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการอุดหนุนอำเภอท้ายเหมืองจัดงานปล่อยเต่าทะเล | ส่งเสริมและอนุรักษ์เต่าทะเล | 50,000 | ชายทะเลอำเภอท้ายเหมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร**

8.1 เสริมศักยภาพของพนักงานผู้บริหาร และสมาชิกสภา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2556** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการเข้ารับการอบรมของพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก และผู้นำชุมชน | ส่งเข้าอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงาน | 400,000 | ในประเทศ | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานและจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว | จัดอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงาน | 30,000 | อบต. | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ต่าง ๆของส่วนโยธา | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ | 771,500 | อบต. | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ต่าง ๆของสำนักปลัด | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ | 715,000 | อบต. | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ต่าง ๆของส่วนการศึกษา | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ | 461,500 | อบต. | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

301

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร**

8.1 เสริมศักยภาพของพนักงานผู้บริหาร และสมาชิกสภา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ต่าง ๆของส่วนการคลัง | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ | 189,200 | อบต. | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี | เพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานของ ข้าราชการ ลูกจ้าง และสมาชิก | 33,000 | สถาบันการศึกษาของรัฐ | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท | เพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานของ ข้าราชการ ลูกจ้าง และสมาชิก | 60,000 | สถาบันการศึกษาของรัฐ | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อจัดจ้างประจำอำเภอท้ายเหมือง | การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานท้องถิ่นประจำอำเภอท้ายเหมือง | 23,000 | อำเภอท้ายเหมือง | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร**

8.2 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของ อบต.ทุ่งมะพร้าว | ปรับสภาพพื้นที่บริเวณรอบๆ อบต.ทุ่งมะพร้าวเพื่อถมดิน | 100,000 | อบต. | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

32

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร**

8.3 การบริหารงานและจัดการองค์กร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2556** | **พ.ศ.2557** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการทำประกันภัยยานพาหนะของ อบต.ทุ่งมะพร้าว | นำยานพาหนะทุกคันที่มีอยู่ทำประกันภัยรถ เพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองอุบัติเหตุ | 50,000 | สำนักงานขนส่ง | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีตำบลทุ่งมะพร้าว | จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศในการทำแผนที่ภาษีเพื่อง่ายในการจัดเก็บภาษี | 350,000 | อบต. | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดทำผังเมืองตำบลตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง | จัดทำผังเมืองตำบลตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง | 40,000 | อบต. | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

33

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2557