**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางที่ 1 การก่อสร้าง ปรังปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าตลาดนัด- ร้านข้าวมันไก่ | วางท่อระบายน้ำ  กว้าง 1.10 เมตร ลึก 0.60 เมตร และยาว 1.10 เมตร | 762, 000 | หมู่ที่ 1  บ้าน  ทุ่งมะพร้าว | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยไม้ไผ่ ซอย 4 | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร ตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 99,800 | หมู่ที่ 2  บ้านคลองเจริญ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำข้างศาลาเอนกประสงค์ | เขื่อนสูง 24 เมตร ยาว 28 เมตร ตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.ทุ่งมะพร้าว | 741,000 | หมู่ที่ 5  บ้าน  เขากล้วย | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกสายบางปอ | ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 234.20 เมตร ตามแบบแปลนของส่วนโยธา ฯ | 400,000 | หมู่ที่ 6  บ้าน  อินทนิน | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8** |  | 8 |

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางที่ 1 การก่อสร้าง ปรังปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | โครงการก่อสร้างศาลาพิธีกรรมชาวไทยใหม่ | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร ตามแบบแปลนของส่วนโยธาฯ | 172,750 | หมู่ที่ 7  บ้านขนิม | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสร้างตนเอง | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร ตามแบบแปลนของส่วนโยธาฯ | 300,000 | หมู่ที่ 9 บ้านสร้างตนเอง | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ บ้านสร้างตนเองตนเอง | ศาลา ฯ กว้าง 7 เมตร ยาว 22.50 เมตร ตามแบบแปลนของส่วนโยธา ฯ | 213,000 | หมู่ที่ 9 บ้านสร้างตนเอง | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสร้างตนเอง | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร ตามแบบแปลนของส่วนโยธาฯ | 300,000 | หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้แบริ่ง | ซ่อมแซมไม้สะพานตามแบบแปลนของส่วนโยธาฯ | 155,000 | หมู่ที่ 6เชื่อมหมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**9**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางที่ 1 การก่อสร้าง ปรังปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10. | โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ | ส่งเสริมและ ประชาสัมพันธ์สถานที่และกิจกรรมของ อบต.ทุ่งมะพร้าว | 31,000 | ตำบลทุ่งมะพร้าว | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**10**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางที่ 2 การขยายเขตไฟฟ้า โทรศัพท์ และเสียงตามสาย

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | ขยายเขตไฟฟ้า ตามแบบของการไฟฟ้า | 400,000 | หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง | 500,000 | หมู่ที่ 1-11 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**11**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

แนวทางที่ 1 การพัฒนารายได้ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ | ฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน | 55,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ,คนพิการ และกลุ่มสตรี | จัดวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย | 110,000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**12**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดทำป้ายซอย  ป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว | ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล | 121,000 | หมู่ที่  1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศ (อาเซียน) | จัดวิทยากรฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้กับประชาชน จำนวน 100 คน | 45,000 | หมู่ที่  1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**13**

**3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

แนวทางที่ 1 จัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาก่อนวัยเรียนด้านต่าง ๆ | เตรียมความพร้อมของเด็กเล็กในด้านต่าง ๆ | 15,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | การส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 35,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | สนับสนุนอาหารเสริมนมของเด็กก่อนวัยเรียน | สนับสนุนอาหารเสริมนมของเด็กก่อนวัยเรียน | 103,880 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | สนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กก่อนวัยเรียน | สนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กก่อนวัยเรียน | 296,800 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการต่อเติม/ปรับปรุงสถานที่แปรงฟันและอุปกรณ์ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ปรับปรุงสถานที่แปรงฟันและอุปกรณ์ห้องน้ำ  กว้าง 3.10 เมตร ยาว 10.10 เมตร | 356,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**14**

**3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | สนับสนุนด้านการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบ | สนับสนุนด้านการศึกษาของโรงเรียนในการทำกิจกรรมด้านต่าง ๆ | 100,000 | โรงเรียนจำนวน 7 แห่ง | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล | อาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลของโรงเรียนอนุบาล อบต. | 1,224,000 | โรงเรียนอนุบาล อบต. | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอาหารเสริมนมสำหรับเด็กอนุบาล | อาหารเสริมนมสำหรับเด็กอนุบาลของโรงเรียนอนุบาล อบต. | 556,920 | โรงเรียนอนุบาล อบต. | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียนประถมศึกษา | อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนประถม | 2,054,000 | โรงเรียนประถมสพฐ. | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการอาหารเสริมนมสำหรับเด็กโรงเรียนประถมศึกษา | อาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนประถม | 1,377,740 | โรงเรียนประถมสพฐ. | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | สนับสนุนการละเล่นของเด็กนักเรียนด้านต่าง ๆ | 100,000 | โรงเรียนประถมสพฐ. | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |

**15**

**3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียน | 200,000 | โรงเรียนอนุบาลอบต.ทุ่งมะพร้าว | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**16**

**3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดส่งนักกีฬาหรือ  กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน | ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกายด้วยการแข่งขันกีฬา | 50,000 | ในจังหวัดพังงา | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการกีฬาต้านยาเสพติด  (อบต.ทุ่งมะพร้าวคัพ) | จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกาย | 300,000 | หมู่ที่ 1 | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันตามโครงการ กีฬา-กรีฑาของนักเรียนโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา | ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายด้วยการแข่งขันกีฬาประเภท  ต่าง ๆ | 160,000 | หมู่ที่ 7โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ | ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกาย | 100,000 | หมู่ที่  1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**17**

**3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมทางศาสนา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นในตำบลทุ่งมะพร้าว(โครงการเข้าค่ายเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม ฯ) | การเข้าค่ายเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป | 72,000 | หมู่ที่  1-11 | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการถือศีลเดือนรอมฎอนของมัสยิด | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น | 78,000 | หมู่ที่  2,3และ9 | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น | 90,000 | หมู่ที่ 1  วัดประชุมศึกษา | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีสงกรานต์  และวันผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น | 81,000 | หมู่ที่1-11 | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการเทศกาลหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา | จัดกิจกรรมหล่อเทียน  และแห่เทียนพรรษาร่วมกับประชาชน | 60,000 | หมู่ที่ 1  วัดประชุมศึกษา | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**18**

**3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมทางศาสนา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | จัดกิจกรรมลอยกระทงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น | 75,000 | หมู่ที่  1-11 | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการสนับสนุนการจัด  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงานพระราชพิธีในวันสำคัญต่าง ๆ | จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงานพระราชพิธีในวันสำคัญต่าง ๆ | 120,000 | หมู่ที่  1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯ | เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯ | 40,000 | หมู่ที่  1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจัดกิจกรรมดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง | 20,000 | หมู่ที่  1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**19**

**4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

แนวทางที่ 1 รณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 35,000 | หมู่ที่1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการป้องกันไข้หวัดในสัตว์ปีกของตำบลทุ่งมะพร้าว | ป้องกันไข้หวัดนกในสัตว์ปีก | 20,000 | หมู่ที่1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอุดหนุน รพสต.ตามโครงการควบคุมไข้เลือดออก | จัดกิจกรรมป้องกันโรคโดยพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย | 40,000 | หมู่ที่1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**20**

**4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการสาธารณสุขมูลฐาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล | ส่งเสริมการทำกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 180,000 | หมู่ที่  1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) | ส่งเสริมและพัฒนางานด้านสาธารณสุขของ อสม.ในตำบล  ทุ่งมะพร้าว | 165,000 | หมู่ที่  1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | สนับสนุนมูลนิธิปู่อินทร์และการทำงานของ อพปร. | ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการบริการสาธารณสุขเบื้องต้นในตำบล | 40,000 | หมู่ที่  1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**21**

**5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ**

แนวทางที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ระยะทาง 2,236 เมตร | 238,000 | หมู่ที่ 10บ้านควนแรด | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**22**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

แนวทางที่ 1 การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 66,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี | จัดกิจกรรมลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี | 20,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว | กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว | 30,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) | ดูแลผู้สูงอายุในตำบล | 45,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย | เป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย | 20,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**23**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

แนวทางที่ 2 รณรงค์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ | ตรวจสอบหาสารเสพติด | 60,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรม เยาวชนต้านยาเสพติด | รณรงค์และอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับการยาเสพ | 25,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**24**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

แนวทางที่ 3 แนวทางบริการชุมชนและสังคม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการประชาธิปไตยชุมชน (จัดทำแผนพัฒนาสามปี) | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการจัดทำแผนให้ประชาชน | 30,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ | การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ | 500,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการตั้งด่านตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาล | จัดกิจกรมตั้งด่านตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาล | 60,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | สนับสนุนการทำกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครองครัว | กิจกรรมของศูนย์พัฒนาครองครัว | 30,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล  ทุ่งมะพร้าว | ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งมะพร้าว | 35,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| 6. | โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดพังงา | กิจกรรมบริการด้านสังคม | 5,000 | จังหวัด  พังงา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **25** |  |

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

แนวทางที่ 3 แนวทางบริการชุมชนและสังคม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | โครงการฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | กิจกรรมการจัดทำฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน | 123,000 | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**26**

**7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

แนวทางที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สังคมน่าอยู่

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**27**

**7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

แนวทางที่ 2 รณรงค์ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการอุดหนุนอำเภอ  ท้ายเหมืองจัดงานปล่อยเต่าทะเล | ส่งเสริมและอนุรักษ์  เต่าทะเล | 50,000 | ชายทะเลอำเภอท้ายเหมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**28**

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร**

8.1 เสริมศักยภาพของพนักงานผู้บริหาร และสมาชิกสภา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | | | | **ก.พ.** | **มี.ค.** | | **เม.ย.** | | **พ.ค.** | | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | | | **ส.ค.** | **ก.ย.** | |
| 1. | โครงการเข้ารับการอบรมของพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก และผู้นำชุมชน | ส่งเข้าอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงาน | 450,000 | ในประเทศ | สำนักปลัด |  |  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | |  |
| 2. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานและจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ทุ่งมะพร้าว | จัดอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงาน | 30,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | |  |
| 3. | โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ต่าง ๆของส่วนโยธา | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ | 771,500 | อบต. | ส่วนการคลัง |  |  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | |  |
| 4. | โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ต่าง ๆของสำนักปลัด | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ | 715,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | | |  |  | | |  |
| 5. | โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ต่าง ๆของส่วนการศึกษา | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ | 461,500 | อบต. | ส่วนการศึกษา |  |  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | **29**  **29** | | |  |

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร**

8.1 เสริมศักยภาพของพนักงานผู้บริหาร และสมาชิกสภา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ต่าง ๆของส่วนการคลัง | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ | 189,200 | อบต. | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อจัดจ้างประจำอำเภอท้ายเหมือง | การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานท้องถิ่นประจำอำเภอท้ายเหมือง | 23,000 | อำเภอท้ายเหมือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**30**

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร**

8.2 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของ อบต.ทุ่งมะพร้าว(ต่อเติมห้องส่วนการศึกษา) | ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของ อบต.ทุ่งมะพร้าว | 29,600 | อบต. | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการต่อเติมโรงจอดรถของ อบต.ทุ่งมะพร้าว | ต่อเติมโรงจอดรถของ อบต.ทุ่งมะพร้าว | 98,000 | อบต. | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**31**

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร**

8.3 การบริหารงานและจัดการองค์กร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการทำประกันภัยยานพาหนะของ อบต.  ทุ่งมะพร้าว | นำยานพาหนะทุกคันที่มีอยู่ทำประกันภัยรถ เพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองอุบัติเหตุ | 50,000 | สำนักงานขนส่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีตำบลทุ่งมะพร้าว | จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศในการทำแผนที่ภาษีเพื่อง่ายในการจัดเก็บภาษี | 750,000 | อบต. | ส่วน  การคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ อบต.  ทุ่งมะพร้าว | จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งมะพร้าว | 150,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ | 190,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.  ทุ่งมะพร้าว | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งมะพร้าว | 14,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**32**

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร**

8.3 การบริหารงานและจัดการองค์กร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | โครงการซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.  ทุ่งมะพร้าว | ซ่อมป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งมะพร้าว | 17,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการโยกย้ายป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.  ทุ่งมะพร้าว | โยกย้ายป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งมะพร้าว | 13,500 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการจัดซื้อถังขยะ | จัดซื้อถังขยะจำนวน 100 ถัง | 100,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน | เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ | 30,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**33**

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2558