**สรุปแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว**

**ในพื้นที่ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ** | **สรุปสาระสำคัญของโครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน****(ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 ถึง** **30 ก.ย..60** | **จำนวนงบประมาณ (บาท)** | **แหล่งงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **1** | โครงการขยายเขตประปา | ขยายเขตประปา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ | หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า | ก.พ. 2560 ถึง31 พ.ค.2560 | 186,700 | งบตามข้อบัญญัติ | กองช่าง |  |
| **2** | โครงการขยายเขตประปา | ขยายเขตประปา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ | หมู่ที่ 8บ้านฝ่ายท่า | ธ.ค. 2559 ถึง31 พ.ค.2560 | 186,700 | งบตามข้อบัญญัติ | กองช่าง |  |
| **3** | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองหรัน | ปรับพื้นที่ขุดลอกเพื่อเก็บกักน้ำไว้อุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 9บ้านสร้างตนเอง | ก.พ. 2560 ถึง31 ก.ค.2560 | 350,000 | งบตามข้อบัญญัติ | กองช่าง |  |
| **4** | โครงการปรับปรุงระบบประปา | เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและมีน้ำไว้ใช้อุปโบคบริโภค | หมู่ที่ 2บ้านคลองเจริญ | ม.ค. 2560 ถึง30 ม.ย.2560 | 405,000 | งบตามข้อบัญญัติ | กองช่าง |  |
| **5** | โครงการขยายเขตประปา | ขยายเขตประปา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ | หมู่ที่ 11บ้านนิคมสามัคคี | ก.พ. 2560 ถึง31 พ.ค.2560 | 463,100 | งบตามข้อบัญญัติ | กองช่าง |  |
| **6** | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ | เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำ | หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า | ม.ค. 2560 ถึง30 มิ.ย.2560 | 438,000 | งบตามข้อบัญญัติ | กองช่าง |  |
| **7** | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางปอ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและขนส่งผลิตผลการเกษตร | หมู่ที่ 6 บ้านอินทนิน | มี.ค. 2560 ถึง31 พ.ค.2560 | 223,980 | งบตามข้อบัญญัติ | กองช่าง |  |
| **8** | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยบ้านปรุ | เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำ | หมู่ที่ 7 บ้านขนิม | ม.ค. 2560 ถึง31 พ.ค.2560 | 313,000 | งบตามข้อบัญญัติ | กองช่าง |  |
| **9** | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนสุข | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและขนส่งผลิตผลการเกษตร | หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด | ก.พ.. 2560 ถึง30 มิ.ย..2560 | 400,000 | งบตามข้อบัญญัติ | กองช่าง |  |
| **10** | โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำ | เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำ | หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะพร้าว | ม.ค. 2560 ถึง31 มิ.ย.2560 | 128,000 | งบตามข้อบัญญัติ | กองช่าง |  |

**สรุปแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว**

**ในพื้นที่ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ** | **สรุปสาระสำคัญของโครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน****(ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 ถึง** **30 ก.ย..60** | **จำนวนงบประมาณ (บาท)** | **แหล่งงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **11** | โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำ | เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำ | หมู่ที่ 2บ้านคลองเจริญ | ม.ค. 2560 ถึง31 พ.ค.2560 | 404,000 | งบตามข้อบัญญัติ | กองช่าง |  |
| **12** | โครงการปรับปรุงถนน พัฒนา ซอย 2 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและขนส่งผลิตผลการเกษตร | หมู่ที่ 4 บ้านนาใน | ก.พ. 2560 ถึง30 มิ.ย.2560 | 350,000 | งบตามข้อบัญญัติ | กองช่าง |  |
| **13** | โครงการถมดินบริเวณข้างอาคาร อบต.ทุ่งมะพร้าว | ถมดินให้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์มากขึ้น | อบต.ทุ่งมะพร้าว | มี.ค. 2560 ถึง31 พ.ค.2560 | 100,000 | งบตามข้อบัญญัติ | กองช่าง |  |
| **14** | โครงการอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | เพื่อความปลอดภัยและมีแสงสว่างริมทาง | หมู่ที่ 1-11 | เม.ย. 2560 ถึง31 พ.ค.2560 | 370,000 | งบตามข้อบัญญัติ | กองช่าง |  |
| **15** | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 | เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชนมีความคิดริเริ่ม กล้าแสดงออก | โรงเรียนอนุบาล/ศพด.ของอบต.ทุ่งมะพร้าว | ธ.ค. 2559 ถึง31 ม.ค.2560 | 100,000 | งบตามข้อบัญญัติ | กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |
| **16** | โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2560 | เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย | อบต.ทุ่งมะพร้าว | เม.ย. 2560 ถึง31 พ.ค.2560 | 150,000 | งบตามข้อบัญญัติ | กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |
| **17** | โครงการจัดส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกประจำปี 2560 | จัดส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก | ภายใน/ภายนอกจังหวัด | ธ.ค. 2559 ถึง31 ส.ค.2560 | 60,000 | งบตามข้อบัญญัติ | กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |
| **18** | โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนในตำบลทุ่งมะพร้าวประจำปี 2560 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในตำบลทุ่งมะพร้าวได้ออกกำลังกาย | ตำบลทุ่งมะพร้าว | ธ.ค. 2559 ถึง31 ส.ค.2560 | 160,000 | งบตามข้อบัญญัติ | กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |

**สรุปแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว**

**ในพื้นที่ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ** | **สรุปสาระสำคัญของโครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน****(ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 ถึง** **30 ก.ย..60** | **จำนวนงบประมาณ (บาท)** | **แหล่งงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **19** | โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาของเด็ก เยาวชนและประชาชนประจำปี 2560 | เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาของเด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบลทุ่งมะพร้าว | ตำบลทุ่งมะพร้าว | ก.พ. 2560 ถึง30 ก.ย.2560 | 60,000 | งบตามข้อบัญญัติ | กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |
| **20** | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | หมู่ที่ 7บ้านขนิม | พ.ย. 2559  | 50,000 | งบตามข้อบัญญัติ | กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |
| **21** | โครงการเข้าค่ายเรียนรู้คุณธรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป | เข้าค่ายเรียนรู้คุณธรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป | โรงเรียน/วัดประชุมศึกษา | มี.ค. 2560 ถึง30 มิ.ย.2560 | 30,000 | งบตามข้อบัญญัติ | กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |
| **22** | โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุประจำปี 2560 | ทำบุญตักบาตรและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | วัด/อบต.ทุ่งมะพร้าว | เม.ย.2560 | 40,000 | งบตามข้อบัญญัติ | กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |
| **23** | โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 | กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนถวายวัด | วัด/อบต.ทุ่งมะพร้าว | พ.ค. 2560 ถึง30 มิ.ย.2560 | 20,000 | งบตามข้อบัญญัติ | กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |
| **24** | โครงการเทศกาลอนุรักษ์เต่าทะเล | กิจกรรมเข้าร่วมแห่ขบวนและปล่อยเต่าทะเลเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | ตำบลท้ายเหมือง | มี.ค.25560 ถึง30 เม.ย.2560 | 50,000 | งบตามข้อบัญญัติ | กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |

 **สรุปแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว**

**ในพื้นที่ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ** | **สรุปสาระสำคัญของโครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน****(ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 ถึง** **30 ก.ย..60** | **จำนวนงบประมาณ (บาท)** | **แหล่งงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **25** | โครงการระงับโรคติดต่อในสัตว์ปีก | ฉีดวัคซีนป้องกัน/ประชาสัมพันธ์ไข้หวัดนกในสัตว์ปีก | ตำบลทุ่งมะพร้าว | มี.ค. 2560 ถึง30 ม.ย.2560 | 50,000 | งบตามข้อบัญญัติ | สำนักงานปลัด |  |
| **26** | โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก | จัดกิจกรรมป้องกันโรคโดยพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย | ตำบลทุ่งมะพร้าว | เม.ย.2560 ถึง31 ส.ค. 2560 | 50,000 | งบตามข้อบัญญัติ | สำนักงานปลัด |  |
| **27** | โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ | เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย | ตำบลทุ่งมะพร้าว | ก.พ.2560 ถึงมี.ค. 2560  | 100,000 | งบตามข้อบัญญัติ | สำนักงานปลัด |  |
| **28** | โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพของผู้ติดยาเสพติด | เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพของผู้ติดยาเสพติด | อบต.ทุ่งมะพร้าว/อำเภอท้ายเหมือง | ม.ค.2560 ถึง31 ก.ค..2560 | 39,000 | งบตามข้อบัญญัติ | สำนักงานปลัด |  |
| **29** | โครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มต่าง ๆ | กิจกรรมฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มต่าง ๆ | อบต.ทุ่งมะพร้าว | ม.ค. 2560 ถึง31 ส.ค.2560 | 55,000 | งบตามข้อบัญญัติ | สำนักงานปลัด |  |
| **30** | โครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพสมาชิก อปพร. | กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก อปพร.ให้มีศักยภาพในการปฎิบัติงาน | อบต.ทุ่งมะพร้าว | เม.ย.25560 ถึง31 ก.ค..2560 | 70,000 | งบตามข้อบัญญัติ | สำนักงานปลัด |  |
| **31** | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สูบน้ำเคลื่อนที่ | เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้ง | ตำบลทุ่งมะพร้าว | ธ.ค.2559 ถึง30 มี.ค.2560 | 130,200 | งบตามข้อบัญญัติ | สำนักงานปลัด |  |

**สรุปแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว**

**ในพื้นที่ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ** | **สรุปสาระสำคัญของโครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน****(ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 ถึง** **30 ก.ย..60** | **จำนวนงบประมาณ (บาท)** | **แหล่งงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **32** | โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง | เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้ง | ตำบลทุ่งมะพร้าว | ธ.ค.2559 ถึง30 มี.ค.2560 | 350,000 | งบตามข้อบัญญัติ | สำนักงานปลัด |  |
| **33** | โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว | จัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว | ตำบลทุ่งมะพร้าว | มี.ค.2560 ถึง31 ส.ค. 2560 | 30,000 | งบตามข้อบัญญัติ | สำนักงานปลัด |  |
| **34** | โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน | เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้มีกิจกรรมให้ความรู้ในการแสดงออก | ตำบลทุ่งมะพร้าว | เม.ย.2560 ถึง31 ก.ค. 2560  | 25,000 | งบตามข้อบัญญัติ | สำนักงานปลัด |  |
| **35** | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมเวทีประชาคม | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมเวทีประชาคม | อบต.ทุ่งมะพร้าว | ต.ค.2559 ถึง31 มี.ค..2560 | 30,000 | งบตามข้อบัญญัติ | สำนักงานปลัด |  |
| **36** | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและลดความรุนแรงในครอบครัว | กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว | อบต.ทุ่งมะพร้าว | ม.ค.2560 ถึง31 ส.ค.2560 | 20,000 | งบตามข้อบัญญัติ | สำนักงานปลัด |  |
| **37** | โครงการอุดหนุนกลุ่มจิตอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) และอาสาสมัครดูแลผู้พิการ | กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มจิตอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) และอาสาสมัครดูแลผู้พิการ | อบต.ทุ่งมะพร้าว | เม.ย.2560 ถึง31 ก.ค..2560 | 40,000 | งบตามข้อบัญญัติ | สำนักงานปลัด |  |

**สรุปแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว**

**ในพื้นที่ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ** | **สรุปสาระสำคัญของโครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน****(ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 ถึง** **30 ก.ย..60** | **จำนวนงบประมาณ (บาท)** | **แหล่งงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **38** | โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ | ฝึกอบรมให้ความรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ | ในประเทศ | พ.ย.2559  | 350,000 | งบตามข้อบัญญัติ | สำนักงานปลัด |  |
| **39** | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว | จัดกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว | ตำบลทุ่งมะพร้าว | มี.ค.2560 ถึง30 มิ.ย.2560 | 70,000 | งบตามข้อบัญญัติ | สำนักงานปลัด |  |
| **40** | โครงการสนับสนุนกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติย์ | ส่งเสริมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติย์ | ตำบลทุ่งมะพร้าว | ธ.ค.2559 ถึง31 ส.ค. 2560  | 120,000 | งบตามข้อบัญญัติ | สำนักงานปลัด |  |
| **41** | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมราชินีนาถ | เพื่อส่งเสริมพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมราชินีนาถ | อบต.ทุ่งมะพร้าว | เม.ย.2560 ถึง31 ส.ค..2560 | 30,000 | งบตามข้อบัญญัติ | สำนักงานปลัด |  |

**สรุปแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว**

**ในพื้นที่ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ** | **สรุปสาระสำคัญของโครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน****(ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 ถึง** **30 ก.ย..60** | **จำนวนงบประมาณ (บาท)** | **แหล่งงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **42** | โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าสารในการจัดซื้อจัดจ้างประจำอำเภอท้ายเหมือง | เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อปท.ประจำอำเภอท้ายเหมือง | อำเภอท้ายเหมือง | ต.ค.2559 ถึง30 ก.ย.2560 | 23,000 | งบตามข้อบัญญัติ | สำนักงานปลัด |  |
| **43** | โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน | เพื่อสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ | ตำบลทุ่งมะพร้าว | ม.ค.2560 ถึง31 ส.ค.2560 | 30,000 | งบตามข้อบัญญัติ | สำนักงานปลัด |  |

ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน

 (นายกฤชธนา จินตรักษ์)

 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว